ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

_______________ 2020 года 								 с. Зеленое

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского

района Республики Крым»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения
населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы», администрация Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» согласно прилагаемому приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде, расположенном в здании администрации по адресу: Бахчисарайский район, с. Зеленое, ул. Почтовая,3 так же на официальном сайте администрации Зеленовского сельского поселения http://zelenoe.su//

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального обнародования.

Председатель Зеленовского сельского совета -

– глава администрации Зеленовского

сельского поселения 									 В.Н. Грибкова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Зеленовского сельского поселения

от                          2020 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Зеленовского сельского поселения

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта проживания граждан на территории Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | задача № 1 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Зеленовского сельского поселения задача № 2 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Зеленовского сельского поселения задача №3- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Повышение уровня удовлетворённости населения состоянием окружающей среды и комфортностью условий проживания в 1,2 раза; 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 2. Количество благоустроенных общественных территорий. 3. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок |  |  |  |  |
| Показатели результатов муниципальной программы | Показатели результатов муниципальной программы: Кол-во благоустроенных дворовых территории; Кол-во благоустроенных общественных территории; |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не выделяются, сроки реализации 2020– 2023 годы. |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Год | Всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Субсидии из бюджета Республики Крым | Бюджет Зеленовского сельского поселения |
|  | 2020 2021 2022 2023 | 5500,0 150,0 300,0 300,0 | 5000,0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 500,0 150,0 300,0 300,0 |
|  | Итого | 6250,0 | 5000,0 |  | 1250,0 |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы – 95%; Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы – 80%; |  |  |  |  |

## Раздел 1. «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения»

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды населенного пункта. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления Зеленовского сельского поселения является организация благоустройства территории сел Зеленовского сельского поселения, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения сельского поселения.

Основные понятия, используемые в программе:

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,

и элементами благоустройства этих территорий, в том парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых

территорий – перечень работ по созданию нормируемого комплекса элементов

благоустройства дворовой территории, к которым отнесены:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – перечень работ к которым отнесены:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии обеспечения реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на без оплатной основы (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки заинтересованными лицами (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Благоустройство и озеленение территории Зеленовского сельского поселения, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории Зеленовского сельского поселения направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, скверах, на площадях и т.д.

Общественные территории – это места, где жители села отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы. На территории Зеленовского сельского поселения расположено 10 общественных территорий (парки, скверы, и т.д.).

Для повышения уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству населенного пункта разработаны и утверждены Решением 40 сессии Зеленовского сельского совета 1 созыва от 19.12.2017 года № 226 «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и уборки территории муниципального образования Зеленовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»

Объекты внешнего благоустройства имеют определённый срок службы, который, как правило, сокращается фактами вандализма в ходе их эксплуатации, что влечёт необходимость планомерной работы по ремонту и замене объектов.

Общественные территории населенного пункта, испытывают высокое антропогенное воздействие и нуждаются в организации системных мероприятий по поддержанию и реконструкции. В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

В плачевном состоянии находятся муниципальные территории общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 0,3 га или 5  % от общих площадей указанных территорий.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы запланированы масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, устройство газонов и цветников).

Для активного отдыха населения сел Зеленовского сельского поселения, муниципальной программой предусмотрены мероприятия по оборудованию велодорожек. Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. В настоящее время уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке. В рамках реализации мероприятий программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Зелёные насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители сел Зеленовского сельского поселения. Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно: запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду, комфортные условия для жителей сел. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе, дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется только в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

Муниципальной программой предусмотрено первоочередное включение в адресный перечень многоквартирных домов в порядке очередности по рейтингу проектов, набравших наибольшее количество баллов.

Раздел 2. «Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей

сфере социально-экономического развития. Описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы»

Приоритеты муниципальной политики Администрации Зеленовского сельского поселения определяются федеральным законодательством. Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», иных нормативных правовых актах Президента и Правительства Российской Федерации. В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323, стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий для проживания жителей сел Зеленовского сельского поселения.

Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы являются:

- уровень удовлетворенности жителей состоянием окружающей среды и комфортностью условий проживания;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

Целевой индикатор муниципальной программы:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий;

2. Количество благоустроенных общественных территорий.

Прогнозируемый ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы: повышение качества городской среды, создание более комфортных, экологически безопасных и эстетически привлекательных условий проживания населения на территории Зеленовского сельского поселения.

Раздел 3. «Прогноз конечных результатов муниципальной программы»

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать созданию благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания жителей сел Зеленовского сельского поселения. Увеличение количества объектов внешнего благоустройства, в отношении которых проводится текущий и капитальный ремонт, обеспечит безопасное и комфортное их использование населением, улучшит эстетический облик села. Реализация муниципальной программы позволит улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация муниципальной программы к 2023 году предполагает достижение следующих результатов:

- Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы – 30%;

- Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы – 50%;

Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы»

Сроки реализации муниципальной программы 2020 – 2023 годы. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм»

Муниципальная программа не включает в себя подпрограммы.

Раздел 6. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»

Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

- Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».

- Основное мероприятие 3 «Обустройство детских игровых и спортивных площадок»

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – основное мероприятие) разработано в целях создания оптимальных условий, обеспечивающих комфортное проживание граждан в многоквартирных домах Зеленовского сельского поселения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в соответствие с минимальным и дополнительным перечнем работ.

Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Источником финансирования основного мероприятия являются средства федерального бюджета, средства бюджета Республики Крым, средства бюджета Зеленовского сельского поселения и внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц).

Объем средств (прогноз), направляемых на реализацию основного мероприятия будет приведен в приложениях № 6 и № 7 к муниципальной программе и подлежит корректировке в процессе реализации исходя из возможностей федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников и фактических затрат.

Основное мероприятие 1 включает в себя:

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета Зеленовского сельского поселения, средств заинтересованных лиц, а также внебюджетных источников.

За счет средств Зеленовского сельского поселения:

- проведение обследования технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов;

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- разработку и согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства дворовой территории;

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий по формированию современной городской среды на 2020 – 2023 годы;

- осуществление контроля за благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе контроля материалов и покрытия тротуаров и проездов дворовых территорий многоквартирных домов.

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с принятыми решениями собственников помещений на общем собрании. Трудовое участие заключается в производстве земляных работ, посадке зеленых насаждений (кустарников и деревьев), покраске бортового камня, поребрика, элементов благоустройства (при необходимости) и обеспечении создания иных благоприятных условий для подрядных организаций и самих жителей в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие на проведение работ по благоустройству, порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами вопросов благоустройства дворовой территории с размещением на ней элементов благоустройства определяется нормативным правовым актом администрации Зеленовского сельского поселения.

Показателем (индикатором) основного мероприятия является количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия будут приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия позволит:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание граждан в многоквартирных домах;

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий многоквартирных домов путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Социальный эффект мероприятия будет выражен:

- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;

- формировании активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на дворовых территориях.

Предложения заинтересованных лиц по включению дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнем работ.

Основное мероприятие планируется выполнить в 2020 – 2023 годах.

#### Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» (далее – основное мероприятие) разработано в целях создания комфортных условий отдыха граждан Зеленовского сельского поселения.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствие с минимальным и дополнительным перечнем работ.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

- количество благоустроенных общественных территорий Зеленовского сельского поселения;

- доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от количества запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном периоде.

Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия будет приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства общественных территорий Зеленовского сельского поселения с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях.

Для достижения целей и задач основного мероприятия необходимо обеспечить проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий Зеленовского сельского поселения.

Общественные территории – это места, где жители отдыхают, проводят свободное время, т. е. в первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются определенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т. д.).

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон.

Реализация основного мероприятия по благоустройству общественных территорий должна быть проведена в обязательном порядке на всей территории Зеленовского сельского поселения

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен в создании более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Мероприятие носит социальную направленность и определено Правительством Российской Федерации как одно из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Источником финансирования основного мероприятия являются средства федерального бюджета, средства бюджета Республики Крым, средства бюджета Зеленовского сельского поселения и внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц).

Объем средств (прогноз), направляемых на реализацию основного мероприятия будет приведен в приложениях № 6  к муниципальной программе и будет корректироваться в процессе реализации исходя из возможностей федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников и фактических затрат.

Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка проектов, отвечающих требованиям времени. Проекты учитывают исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру квартала, численность и возрастные категории проживающего населения, т. е. подход индивидуален для каждого объекта.

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий Зеленовского сельского поселения предполагается трудовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа Зеленовского сельского поселения.

Источником данных для оценки результативности реализации основного мероприятия являются отчеты по его исполнению.

Основное мероприятие планируется выполнить в 2020 – 2023 годах.

Основное мероприятие 3 «Обустройство детских игровых и спортивных площадок» -

обоснование необходимости выполнения данного мероприятия (актуальность), его общественная значимость

Современная концепция дошкольного и школьного воспитания детей ориентируема на признание детства, как уникального периода в жизни человека. Задача состоит в обеспечении условий полноценной, гармоничной жизни ребенка, в заботе о его эмоциональном благополучии не только в рамках образовательного учреждения, но и за его пределами.

Наиболее наглядно это проявляется в состоянии детских игровых площадок.

Грамотно обустроенная детская площадка - это не только место реализации физических потребностей ребенка, но и место духовного и интеллектуального контакта, где через игры происходит процесс познания окружающего мира. Детская площадка должна стать тем местом, где ребенок с радостью будет проводить свободное время со сверстниками на протяжении многих лет.

Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой площадки в поселении несет в себе воспитательный, развивающий и профилактический заряд.

Позволяет, с одной стороны, профилактировать безнадзорность детей младших и средних возрастов за счет факторов концентрации детей на детских игровых площадках, надзора со стороны взрослых и родителей, а с другой - развивать коллективные формы игр, физические навыки и умения, отвлекать детей от опасных мест проведения досуга.

Строительство детской площадки на свежем воздухе, под солнышком, куда может прийти каждый ребенок и провести своё свободное время, является актуальным - круг людей, которых касается решаемая проблема.

Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в осенний и весенний период, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей младшего возраста. Младший школьный и дошкольный возрасты - периоды наиболее интенсивного освоения социальной среды. У детей этого возраста закладывается фундамент здоровья, нравственного поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. Недостаточная двигательная активность в детском саду, школе, на улице, избыток различного рода информации, ухудшение экологического состояния, психоэмоциональные стрессы - все это приводит к нарушению полноценного развития ребёнка. Строительство детских площадок в селе позволить решить проблему организации досуга детей, взрослых и гостей Зеленовского сельского поселения. Кроме того, детские площадки будут способствовать улучшению демографической ситуации на территории поселения, родители будут знать, что в поселении проявляется забота о младшем поколении. Источником данных для оценки результативности реализации основного мероприятия являются отчеты по его исполнению.

Основное мероприятие планируется выполнить в 2020 – 2023 годах.

Все мероприятия в рамках программы синхронизированы с реализуемыми на территории Зеленовского сельского поселения федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (Реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории поселения.

Раздел 7. «Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности»

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Зеленовского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 8. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы»

Для достижения целей муниципальной программы дополнительные меры правового регулирования не требуются, за исключением внесения при необходимости изменений в Правила.

Раздел 9. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных

лиц в выполнении работ

Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под заинтересованными лицами понимаются:

- собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2020-2023 годы».

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Под формой трудового участия понимается:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и ее работников

Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу на текущий год, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий представлен в Приложении 8 Программы.

Раздел 10. «Перечень и значения целевых индикаторов, показателей

результатов и эффективности муниципальной программы»

Информация о составе и значениях показателей результатов и эффективности муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 11. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»

Информация о расходах бюджета Зеленовского сельского поселения, расходах за счет внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлена в приложениях № 6, 7 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий финансируются за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым (в т.ч. финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета) и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству. Кроме этого, на указанные цели могут быть направлены безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий из минимального перечня работ по благоустройству.

Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 30.12.2016 № 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Зеленовского сельского поселения».

Раздел 12. «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»

Основной исполнитель муниципальной программы - Администрация Зеленовского сельского поселения осуществляет:

- общее руководство процессом реализации муниципальной программы;

- разработку и внесение для принятия в установленном порядке проектов правовых актов органов местного самоуправления Зеленовского сельского поселения по вопросам, относящимся к реализации муниципальной программы;

- организацию и осуществление в пределах компетенции Администрации Зеленовского сельского поселения взаимодействия с организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности в целях решения задач муниципальной программы;

- организационное, методическое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Для организации эффективного контроля за реализацией муниципальной программы Администрация Зеленовского сельского поселения составляет годовые отчеты по исполнению плана реализации программы по форме согласно требованиям и формам, утвержденным постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 13.04.2020 № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и эффективности реализации муниципальных программ Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»

Приложение № 1

к муниципальной программе

Зеленовскогосельского поселения

«Формирование современной городской среды» на 2020-2023 годы

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт проездов;

- обеспечение освещения территорий;

- установка скамеек,

- установка урн.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ |  |  | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтированных проездов |  |  | 1 м2 | 2 500 |
| 2. | Установка скамеек |  |  | 1шт. | 20 000 |
| 3. | Установка урн |  |  | 1 шт. | 3 000 |
| 4. | Установка светильников |  |  | 1 шт. | 35 000 |
| Элементы благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Установка скамеек | 1шт. |  | 25 000 |
| 2. |  | Установка урн | 1 шт. |  | 9 000 |
| 3. |  | Установка светильников | 1 шт. |  | 35 000 |
| 4. |  | Укладка тротуарной плитки | 1 м2 |  | 2 300 |
| 5. |  | Ремонт асфальтированных проездов | 1 м2 |  | 2 500 |

Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным для каждого объекта.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| ## Вид элемента благоустройства | ## Внешний вид элемента | ## Характеристики |
| --- | --- | --- |
| ## Элементы для размещения на дворовой территории |  |  |
| ## Металлическая прямая урна с антикоррозийным полимерным покрытием |  | ## Объём бака 25 л. ## Размер бака 25 х 25 х 40 см. ## Толщина металла 0,75 мм. ## Общая высота 63 см. |
| Урна чугунная на столбике №3 |  | ## d=390мм, h=1100мм |
| ## Урна из металла "Прямая с крышкой" с полимерным или антикоррозийным покрытием |  | ## Ширина 26 см. ## Высота 37 см. ## Общая высота 95 см. |
| ## Урна "трапеция", металлическая с полимерным или антикоррозийным покрытием |  | ## Высота 37 см. ## Общая высота 70 см. ## Ширина по верху: 26 х 26 см. ## Ширина по низу: 18 х 18 см |
| ## Кованая скамейка |  | ## Высота 84 см. ## Ширина 75 см. ## Вес от 25 кг. ## Высота сиденья 43 мм. ## Ширина сиденья 43 см. ## Длина посадочного места 1,5 м. |
| ## Кованая скамейка |  | ## Высота 84 см. ## Ширина 75 см. ## Вес от 25 кг. ## Высота сиденья 43 мм. ## Ширина сиденья 43 см. ## Длина посадочного места1,5 м. |
| ## Кованая скамейка |  | ## Высота 79 см. ## Ширина 57 см. ## Вес 33 кг. ## Высота сиденья 40 см. ## Ширина сиденья 42 см. ## Длина посадочного места1,5 м. |
| ## Стальной фонарный столб со светильником |  | ## Высота 2.8 м |
| ## Стальной фонарный столб со светильником |  | ## Высота 2,8 м ## Вес до 28 кг |
| ## Элементы для размещения на общественной территории |  |  |
| ## Скамейка чугунная |  | ## Высота 76 см ## Ширина 65 см ## Вес от 48 кг ## Высота сиденья 42 см ## Ширина сиденья 46 см ## Длина посадочного места 2 м |
| ## Скамейка чугунная |  | ## Высота 76 см ## Ширина 70 см ## Вес от 80 кг ## Высота сиденья 38 см ## Ширина сиденья 38 см ## Длина посадочного места 1,8 м |
| ## Скамейка чугунная |  | ## Высота 76 см ## Ширина 70 см ## Вес от 80 кг ## Высота сиденья 38 см ## Ширина сиденья 38 см ## Длина посадочного места 2 м |
| ## Скамейка чугунная |  | ## Высота 80 см ## Ширина 70 см ## Вес от 65 кг ## Высота сиденья 36 см ## Ширина сиденья 40 см ## Длина посадочного места 2 м. |
| - Скамейка «Бульвар» без подлокотников |  | ## Высота 83 см ## Ширина 65 см ## Вес от 50 кг ## Высота сиденья 38 см ## Ширина сиденья 38 см ## Длина посадочного места 1,8 м |
| - Вазон «Консервативный», среднего размера |  | ## (ДхШхВ) - 1000х500х500 мм |
| ## Уличная урна для мусора |  | ## Выполнена из стали с порошковым покрытием. Оборудована съёмной оцинкованной ёмкостью. ## Глубина 38 см ## Ширина 28 см ## Высота 55 см ## Вес от 25 кг |
| # Уличная урна для мусора |  | # Выполнена из стали. С порошковым покрытием, оборудована поворотным контейнером. # Глубина 38 см # Ширина 45 см # Высота 75 см # Вес от 15 кг |
| ## Уличная урна для мусора |  | ## Выполнена из стали с порошковым покрытием. Оборудована съёмной оцинкованной ёмкостью. ## Глубина 46 см ## Ширина 46 см ## Высота 71 см ## Вес от 25 кг |
| Фонарный столб с чугунной опорой, с одним светильником |  | Высота 3,5 м. Вес до 102 кг |
| Стальной фонарный столб с тремя светильниками |  | Высота 3,5 м Вес до 48 кг |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Зеленовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды»

на 2020-2023 годы

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидии

- Оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных

- Оборудование автомобильных парковок;

- Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек

- Установка малых архитектурных форм

- Озеленение территории

- Установка ограждений

- Установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - оборудование детских площадок; | комплект | 600 000 |
| 2 | - оборудование спортивных площадок; - | комплект | 5100 000 |
| 3 | - оборудование автомобильных парковок; | 1 м кв. | 3 000 |
| 4 | - установка малых архитектурных форм; | 1 ед. | 9 000 |
| 5 | - озеленение территорий; | 1 ед. | 3 000 |
| 6 | - установка ограждений; | 1 м пог. | 3 000 |

Нормативная стоимость работ по благоустройству в части установки спортивной  площадки приведена в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | 1 шт | 5 000 000 |
| 2 | Технический надзор | 1 ус. | 100 000 |

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, могут обеспечивать финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а также при наличии инициативы жителей – трудовое участие.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Зеленовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды»

на 2020-2023 годы

- Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2020-2023 годах

Перечень территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в период действия муниципальной программы определяется и утверждается Общественной комиссией на общественных обсуждениях

2. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2020-2023 годах

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в период действия муниципальной программы определяется и утверждается Общественной комиссией на общественных обсуждениях

Адресный перечень дворовых территорий на 2020 год и последующие годы формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень территорий общего пользования формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц не сформирован, в связи с отсутствием заключенных соглашений с Администрацией Зеленовского сельского поселения. Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве не позднее 2020 года, ежегодно уточняется согласно заключенных соглашений с Администрацией Зеленовского сельского поселения

Приложение № 8

к муниципальной программе

Зеленовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды» на 2020-2023 годы

ПОРЯДОК

трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Зеленовского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее -минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в размере не менее 1% от стоимости работ из дополнительного перечня.

II. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Зеленовского сельского поселения (далее - Администрация).

2.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

2.5. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

2.6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, при этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.7. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

III. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный или минимальный перечень работ по благоустройству дворовых или общественных территорий денежные средства заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Зеленовского сельского поселения.

3.2. После согласования с представителем заинтересованных лиц и утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией администрация Зеленовского сельского поселения подготавливает проект соглашения с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых или общественных территорий, в котором указываются объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

3.3. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то работы по заявке такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежат.

Перечень дворовых или общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых или общественных территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В этом случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением, если их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня.

3.5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Зеленовского сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет.

3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Зеленовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного или минимального перечня работ по благоустройству дворовых или общественных территорий в соответствии с утвержденным общественной муниципальной комиссией дизайн-проектом благоустройства дворовых или общественных территорий.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Зеленовского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательства

Приложение № 4

к муниципальной программе Зеленовского

сельского поселения «Формирование

## современной городской среды» на 2020-2023 годы

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы Зеленовского сельского поселения

| № п/п | Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации ведомственной программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) – номер показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Зеленовского сельского поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения |  | 2020 | Декабрь 2023 | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы – 80%; | Недостаточный уровень благоустройства территорий Зеленовского сельского поселения | 1.2 |
| 2. | Задача: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству придомовых территорий Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий |  | Администрация Зеленовского сельского поселения | 2021 | Декабрь 2023 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий | 1.1 |
| 3 | Задача: Обеспечение мероприятий по обустройству детских |  |  |  | игровых и спортивных площадок |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство детских игровых и спортивных площадок |  | Администрация Зеленовского сельского поселения | 2020 | Декабрь 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) детских игровых площадок | Недостаточный уровень благоустройства детских игровых площадок | 1. 2 |

|  | Приложение № 5 ## к муниципальной программе Зеленовского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020-2023 годы ## в редакции согласно постановления ## Администрации Зеленовского сельского поселения ## от |
| --- | --- |

Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020-2023 годы и их значениях

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  |  |
| 1. | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Зеленовского сельского поселения | Уровень удовлетворенности горожан состоянием окружающей среды и комфортностью условий проживания | % | 60 | 80 | 90 |  | 95 | Выполнение планового значения |  |
| 1.1 | Задача: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Зеленовского сельского поселения | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | ед | 0 | 1 | 1 |  | 0 | Выполнение планового значения |  |
|  |  | доля дворовых территорий обеспеченных физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Зеленовского сельского поселения | Количество благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | ед | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Выполнение планового значения |  |
|  |  | доля общественных территорий обеспеченных физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 50 | 70 | 80 |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Зеленовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения  «Формирование современной городской среды» на 2020-2023 годы за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения

| Статус | 0 |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦСР | ГВР | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Всего |
| Мероприятие | Благоустройство дворовых территорий |  |  | Администрация Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие Благоустройство общественных территорий | Всего в т.ч. |  |  | Администрация Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Изготовление ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Обеспечение проведения экспертизы, технадзора и других работ в ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство сквера в с.Счастливое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие обустройство детских игровых и спортивных площадок | Всего |  |  | Администрация Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  | 5100,0 |  | 150,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 5850,0 |
|  | Обустройство детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и настройка системы видеонаблюдения на детской площадке в с. Плотинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  | Благоустройство территории детских игровых площадок в селах поселения (установка ограждения) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 600,0 |
|  | Благоустройство спортивной площадки в с. Счастливое |  |  |  |  |  |  |  | 5100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5100,0 |
| Статус |  | Наименование основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Основное мероприятие |  | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Зеленовского сельского поселения | Всего |  |  | 500,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Зеленовского сельского поселения |  |  | 500,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие |  | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Зеленовского сельского поселения | Всего |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Зеленовского сельского поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5100,0 |  |  |  | 150,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |
| Основное мероприятие |  | Обеспечение проведения мероприятий по обустройству спортивных площадок | Бюджет Зеленовского сельского поселения |  |  | 100,0 |  |  |  | 150,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  | 5000,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Благоустройство территории спортивных площадок | Всего |  |  | 5100,0 |  |  |  | 150,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  |  |  | Бюджет Зеленовского сельского поселения |  |  | 100,0 |  |  |  | 150,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |